

**Inspelning av möte för konferensbokning-20251114\_153802-Mötestranskription 1**

14 november 2025, 02:38em

5m 36s

startade transkriptionen

 **Robert Larsson** 0:03  
Min parkering är som ska planeras och parkeringen behöver först och främst asfalteras om. Och när det är klart så kommer vi kunna utöka antalet platser och det innebär att vi behöver se över det nuvarande tillstånd. Systemet att skapa nya parkeringsappar och samla in de gamla och när mötet är klart här så ska vi fått fram en tydlig arbetsplan, en ansvarsfördelning och preliminära tidsramar. Låter det bra?

 **Robert Larsson** stoppade transkriptionen

 **Anna-Karin Petrusson** 0:34  
Absolut. Jag har redan en premie är preliminär bild av vad som krävs för rent praktiskt för att kunna genomföra asfalteringen.  
Entreprenören kan påbörja arbete inom cirka fyra veckor och själva asfalteringen beräknas ta fem arbetsdagar om vädret är stabilt.

 **Anna-Lena Carlsson** 0:54  
För HR och kommunikationsavdelningen behöver jag veta när parkeringen stängs av och när de nya parkeringsappar ska börja gälla?

 **Robert Larsson** 1:03  
Ja som det ser ut nu, så har vi 72 stycken parkeringsplatser och efter det här arbetet är klart så har vi då ungefär 90 stycken så vi behöver samla in de gamla läpparna eller tillstånden och sen då utfärda nya läppar här nu.

 **Anna-Karin Petrusson** 1:25  
Jag skulle även vilja kunna förbättra belysningen, ytterkanten av parkeringen.

 **Anna-Lena Carlsson** 1:30  
Ja och vi erbjuder digital bekräftelse och fysisk inlämning av gamla lappar.

 **Robert Larsson** 1:38  
Ja, vad bra, men då då kan vi ju sätta upp det här i.  
I sex olika faser då först då en information som går ut.  
Och sedan nästa att vi då stänger parkeringen.  
Och det tredje. Det är ju då att vi ska asfaltera.  
Och sedan då?  
Är fjärde steget blir ju då att skapa nya läppar. Ett femte steg blir att samla in de gamla och det sista steget blir ju då att vi öppnar parkeringen igen.

 **Anna-Karin Petrusson** 2:14  
Ja, jag kan ta fram en detaljerad tidsplan.  
Tillsammans med entreprenaden och.  
Vi kommer behöva stänga hela parkeringen.

 **Anna-Lena Carlsson** 2:27  
Och jag kommer att behöva datum för utskick och påminnelser och sånt.

 **Robert Larsson** 2:34  
Ja precis och.  
När det gäller de nya tillstånden så tänker jag att vi gör en en liten ny design på läpparna och de måste ju innehålla då en numrering naturligtvis för vilken parkering de gäller och sedan så.  
Ska vi också ha en ny nya rutiner för beviljande av de här tillstånden?

 **Anna-Lena Carlsson** 3:06  
Toppen, men då fixar jag design och gör en qr kod till det.

 **Anna-Karin Petrusson** 3:10  
Ja och jag kan skapa en.  
Platskarta över parkeringsplatserna.

 **Robert Larsson** 3:17  
Ja vad bra? Då ser det ut som att vi har någonting.  
På gång här nu, och om vi nu.  
Ser i i någon tidsplan här nu så kanske vi kan sätta igång här redan inom två veckor med informationen och sedan så kommer vi då fyra fyra om fyra veckor så stänger vi allting och det är ju då ungefär i femdagars. Vi gör detta beroende lite grann på åsa om asfalteringen går i mål på de här fem dagarna och sen veckan efter det då så blir det utdelning av läpparna.  
Och gamla läpparna i samband med detta så samlar vi in de gamla läpparna och sen då är det ju öppning utav den här parkeringen så.  
Om om vi nu delar upp lite ansvar här nu, så så tar jag på mig då att leda det här projektet och sedan så sa vad heter det kommer jag också kontrollera så att allting blir genomfört på rätt sätt och sen då följer upp detta och dokumenterar.  
Och när det gäller anna Karin stel så får du ta hand om entreprenören för asfalteringen.  
Hanterar en eller sätter upp en tidsplan och ett förslag om belysningen som du hade som du nämnde samt att göra en ny platskarta och för anna lenas del här nu så står du för information till alla våra anställda.  
Du tar också ansvar för designen av nya läpparna samlar in de gamla läpparna och administrationen kring det nya systemet för tillstånd också.  
Hoppas att det låter bra.

 **Anna-Karin Petrusson** 5:13  
Det blir perfekt.


 **Anna-Lena Carlsson** 5:14  
Det låter toppen, tycker jag.

 **Robert Larsson** 5:17  
Ja, men då tar vi ett nytt möte om en vecka precis från idag.  
Och följer upp.

 **Anna-Karin Petrusson** 5:24  
Ja, det behöver bra ha en trevlig helg.

 **Anna-Lena Carlsson** 5:26  
Öppen.  
Tack.

 **Robert Larsson** 5:28  
Tack så mycket.

 **Robert Larsson** stoppade transkriptionen